**AVANCES EN EL PROYECTO CAMZA**

* INDEX

La pagina inicial del aplicativo esta realizada y editada, tiene ya definidos los apartados y espacios con los que contará, sin embargo, hace falta finalizar algunos, pues en estos, es necesario anexar algunas fotografías que aún no han sido tomadas.

* BASE DE DATOS

Ya contamos con un esquema de la base de datos en la plataforma Workbench, sin embargo, esta no ha sido revisada por una persona que nos de el visto bueno o nos haga aclaraciones acerca de cambios que sean necesarios realizar.

* FORMULARIOS

Contamos con la maquetación de los formularios de registro e inicio de sesión, a los cuales, solo les faltarían unos pequeños detalles para finalizar su diseño, sin embargo, el aplicativo necesita de un formulario más, para realizar los reportes ciudadanos de casos presenten en la sociedad.

* INDEX DE USUARIO

Comenzamos hace una semana, con la edición y maquetación del apartado del usuario, en el cual hemos podido establecer los ítems que se tendrán en el menú, que hacen referencia a las funcionalidades y el esquema de diseño que se desea. (Para ello estamos realizando de manera manual los bocetos o estructuras de cada apartado, mediante la ilustración de las cajas básicas, botones u objetos. Trataremos de finalizarlos lo más pronto posible para podérselos exponer)

* CORTOMETRAJE

Con la integración del arte en nuestro proyecto, hemos trabajo en la producción de un cortometraje acerca de una historia real, para esto hemos realizado el Story Board, el guion de producción, la escritura de la letra de la canción y la producción de la misma, nos haría falta la realización del guion técnico y plan de rodaje, para finalmente filmarlo y editarlo. (Sabemos que este tema, no esta relacionado mucho con lo que ustedes nos pueden aportar, pero si queremos darles a conocer las múltiples actividades en las que hemos trabajado, para demostrar nuestra dedicación en el proyecto)

* INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Todos los integrantes del equipo del proyecto, hemos asistido a diferentes comités de Salud Mental y reuniones con psicólogos, los cuales, nos han formado e instruido la mayor cantidad de conocimientos posibles acerca de la problemática de la drogadicción y de las personas consumidoras, para así entender un poco más su proceso y comportamiento, esto será de gran ayuda para poder focalizar las funcionalidades y apartados a las verdaderas necesidades del drogadicto.